DES - Documento de Engenharia de Software

Versão: 0.5

26 de Setembro de 2017

# Projeto Apple Cart

Nícholas Dias Gerônimo Carlos Henrique Jacinto Daniel Liz Fonseca

Eduardo Henrique de Freitas Rotundaro

EC206 - AulaLab 6 - Documento Engenharia de Software.docx

INATEL

Av. João de Camargo, 510 - 37540-000 Santa Rita do Sapucaí - MG

## TABELA DE REVISÕES

| Versão | Principais Autores | Descrição da Versão | Data de Término | Aprovação e data |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V0.1 | Nícholas Carlos Daniel Eduardo | Introdução, Escopo e Descrição de Funcionamento. | 15/08/2017 | Marina Vilela | 16/08/2017 |
| V0.2 | Nícholas Carlos Daniel Eduardo | Estimativas, EAP e Dicionário do EAP. | 22/08/2017 | Marina Vilela | 23/08/2017 |
| V0.3 | Nícholas Carlos Daniel Eduardo | Requisitos Funcionais, Diagrama de Casos de Uso, Fluxo de Eventos de Casos de Uso e Requisitos Não- Funcionais. | 05/09/2017 | Marina Vilela | 06/09/2017 |
| V0.4 | Nícholas Carlos Daniel Eduardo | Diagrama de Contexto Arquitetural, Relacionamentos UML para Arquétipos, Diagrama de Pacotes, Instanciação dos Componentes e 2ª Medida das Métricas. | 12/09/2017 | Marina Vilela | 13/09/2017 |
| V0.5 | Nícholas Carlos Daniel Eduardo | Diagrama de Classes, Diagrama de Sequência, StoryBoarding e Design Patterns. | 26/09/2017 | Marina Vilela | 27/09/2017 |

## ÍNDICE

TABELA DE REVISÕES	2

ÍNDICE	3

- LISTA DE FIGURAS	6

- LISTA DE TABELAS	7

- INTRODUÇÃO	9

  - DEFINIÇÕES, ACRÔNIMOS E ABREVIATURAS	9

- VISÃO GERAL	10

  - INTRODUÇÃO	10

  - ESCOPO	11

  - DESCRIÇÃO DE FUNCIONAMENTO	12

- ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS	13

  - REQUISITOS FUNCIONAIS	13

    - Req.1 – O funcionário deve fazer login para acessar o software	13

    - Req.2 – O Gerente deve fazer login para acessar o software	13

    - Req.3 – Deve haver uma consulta de clientes	13

    - Req.4 – Deve haver uma consulta de funcionários	13

    - Req.5– Deve haver uma consulta de notas de entrada	14

    - Req.6 – Deve haver uma consulta de produtos	14

    - Req.7 – Deve haver uma consulta de pedidos	14

    - Req.8 – O funcionário deve poder cadastrar um novo cliente	14

    - Req.9 – O funcionário deve poder cadastrar uma nova nota de entrada	15

    - Req.10 – O funcionário deve poder cadastrar um novo pedido para o cliente	15

    - Req.11 – O gerente deve poder cadastrar um novo funcionário	15

    - Req.12 – O gerente deve poder cadastrar um novo produto	15

    - Req.13 – O funcionário deve poder editar uma nota fiscal de entrada	16

    - Req.14 – O funcionário deve poder editar um cliente	16

    - Req.15 – O funcionário deve poder editar um pedido de venda	16

    - Req.16 – O gerente deve poder editar um produto	16

    - Req.17 – O gerente deve poder editar um funcionário	17

    - Req.18 – O gerente deve poder excluir um funcionário	17

    - Req.19 – O gerente deve poder excluir um produto	17

    - Req.20 – O funcionário deve poder excluir um cliente	17

    - Req.21 – O funcionário deve poder excluir pedidos	18

    - Req.22 – O funcionário deve poder excluir nota de entrada	18

  - DIAGRAMA DE CASOS DE USO	19

    - Descrição dos Atores	19

    - Descrição dos Casos de Uso	20

  - FLUXOS DE EVENTOS DE CASOS DE USO	21

    - Login do Gerente	21

    - Login do Funcionário	22

    - Consulta de clientes	23

    - Consulta de Funcionários	24

    - Consulta de Notas de Entrada	25

    - Consulta de produtos	26

    - Consulta de pedidos	27

    - Cadastro de clientes	28

    - Cadastro de Nota de Entrada	29

    - Cadastro de Pedido	30

    - Cadastro de Funcionário	31

    - Cadastro de Produto	32

    - Edição de Nota de Entrada	33

    - Edição de Cliente	34

    - Edição de Pedido	35

    - Edição de Produto	36

    - Edição de Funcionário	37

    - Exclusão de Funcionário	38

    - Exclusão de Produto	39

    - Exclusão de Cliente	40

    - Exclusão de Pedido	41

    - Exclusão de Nota de Entrada	42

  - REQUISITOS NÃO-FUNCIONAIS	43

    - Req.23 - A interface de fácil navegação	43

    - Req.24 - A interface deve apresentar elementos visuais atraentes	43

    - Req.25 - O tempo de resposta ao usuário deve ser rápido	43

    - Req.26 - O programa deve estar em português	43

    - Req.27 - O banco de dados deve estar armazenado em um servidor local	43

    - Req.28 - O programa deve estar disponível para Windows 7 ou versões superiores	43

    - Req.29 - Os dados deverão ser salvos em um banco de dados	43

    - Req.30 – Falhas de acesso ao banco de dados devem ser tratadas	43

    - Requisitos de Desempenho	44

5.4.9.1	Req.31 - O tempo de resposta ao usuário deve ser rápido	44

- PROJETO ARQUITETURAL	45

  - DIAGRAMA DE CONTEXTO ARQUITETURAL	45

  - RELACIONAMENTOS UML PARA ARQUÉTIPOS	45

  - DIAGRAMA DE PACOTES	45

  - INSTANCIAÇÃO DOS COMPONENTES	46

- PROJETO DE DADOS	47

  - MODELO ENTIDADE-RELACIONAMENTO	47

- PROJETO LÓGICO	48

  - DIAGRAMA DE CLASSES	48

  - DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA	48

- QUALIDADE DE SOFTWARE	49

  - RASTREABILIDADE DOS REQUISITOS	49

  - MÉTRICAS	50

  - TESTES	51

  - DESIGN PATTERNS	51

- ANEXOS	52

  - EAP	52

  - STORYBOARDING	57

  - CRONOGRAMA DE ATIVIDADES	58

- BIBLIOGRAFIAS DE TEXTO	60

- BIBLIOGRAFIA DE IMAGENS	61

## LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Logotipo da empresa.	10

Figura 2 – Principais produtos da empresa Apple.	10

Figura 3 – Funções básicas do software.	11

Figura 4 – Fluxograma.	12

Figura 5 – Diagrama de casos de uso.	19

Figura 6 – Diagrama de Contexto Arquitetural.	45

Figura 7 – Relacionamentos UML para Arquétipos.	46

Figura 8 – Diagrama de Pacotes.	46

Figura 9 - Instanciação dos Componentes.	47

Figura 10 - Modelo Entidade-Relacionamento.	48

Figura 11 – Diagrama de Classes.	49

Figura 12 - Diagrama de Sequência parte 1.	50

Figura 13 – Diagrama de Sequencia parte 2.	51

Figura 14 - Diagrama de Sequencia parte 3.	52

Figura 15 - Diagrama de Sequencia parte 4.	53

Figura 16 - Diagrama de Sequencia parte 5.	53

Figura 17 – Representação dos Pontos de Funções dos CRUDs	55

Figura 18 – EAP parte I	57

Figura 19 – EAP parte II	58

Figura 20 – Tela principal do Administrador.	62

Figura 21 -  Tela de Listagem de Funcionários cadastrados	63

Figura 22 - Tela de Listagem de Funcionários cadastrados	64

Figura 23 – Cronograma parte I	65

Figura 24 – Cronograma parte II	66

## LISTA DE TABELAS

Tabela 01- Requisito Req.1.	13

Tabela 02 - Requisito Req.2.	13

Tabela 03 - Requisito Req.3.	13

Tabela 04 - Requisito Req.4.	13

Tabela 05 - Requisito Req.5.	14

Tabela 06 - Requisito Req.6.	14

Tabela 07 - Requisito Req.7.	14

Tabela 8 - Requisito Req.8.	14

Tabela 9 - Requisito Req.9.	15

Tabela 10 - Requisito Req.10.	15

Tabela 11 - Requisito Req.11.	15

Tabela 12 - Requisito Req.12.	15

Tabela 13 - Requisito Req.13.	16

Tabela 14 - Requisito Req.14.	16

Tabela 15 - Requisito Req.15.	16

Tabela 16 - Requisito Req.16.	16

Tabela 17 - Requisito Req.17.	17

Tabela 18 - Requisito Req.18.	17

Tabela 19 - Requisito Req.19.	17

Tabela 20 - Requisito Req.20.	17

Tabela 21 - Requisito Req.21.	18

Tabela 22 - Requisito Req.22.	18

Tabela 23 – Fluxo de evento principal < Login do Gerente >	21

Tabela 24 – Fluxo de evento principal < Login do Funcionário >	22

Tabela 25 – Fluxo de evento principal < Consulta de clientes >	23

Tabela 26 – Fluxo de evento principal < Consulta de Funcionários >	24

Tabela 27 – Fluxo de evento principal < Consulta de notas de entrada >	25

Tabela 28 – Fluxo de evento principal < Consulta de produtos >.	26

Tabela 29 – Fluxo de evento principal < Consulta de pedidos >	27

Tabela 30 – Fluxo de evento principal < Cadastro de Cliente >	28

Tabela 31 – Fluxo de evento principal < Cadastro de Nota de Entrada >	29

Tabela 32 – Fluxo de evento principal < Cadastro de Pedidos >	30

Tabela 33 – Fluxo de evento principal < Cadastro de Funcionário >	31

Tabela 34 – Fluxo de evento principal < Cadastro de Produto >.	32

Tabela 35 – Fluxo de evento principal < Edição de Nota de Entrada >	33

Tabela 36 – Fluxo de evento principal < Edição de Cliente >	34

Tabela 37 – Fluxo de evento principal < Edição de Pedido >.	35

Tabela 38 – Fluxo de evento principal < Edição de Produto>	36

Tabela 39 – Fluxo de evento principal < Edição de Funcionário>	37

Tabela 40 – Fluxo de evento principal < Exclusão de Funcionário>	38

Tabela 41 – Fluxo de evento principal < Exclusão de Produto>	39

Tabela 42 – Fluxo de evento principal < Exclusão de Cliente >	40

Tabela 43 – Fluxo de evento principal < Exclusão de Pedido >.	41

Tabela 44 – Fluxo de evento principal < Exclusão de Nota de Entrada >	42

Tabela 038 – Rastreabilidade: Requisitos Funcionais em Casos de Uso.	49

Tabela 039 – Rastreabilidade: Casos de Uso em Classes.	49

Tabela 040 – Rastreabilidade: Classes em Pacotes	49

Tabela 041 – Métricas.	50

Tabela 042 – Lançamento das Horas.	50

Tabela 43 – Dicionário EAP	56

## INTRODUÇÃO

# Definições, Acrônimos e Abreviaturas

Rede TCP/IP - Meio que permite a transmissão de dados entre computadores.

## VISÃO GERAL

  - Introdução

A Apple Inc. é uma empresa de tecnologia norte-americana reconhecida mundialmente, que desenvolve e comercializa produtos eletrônicos, software e computadores. A figura 1 apresenta o logotipo da empresa.

Figura 1 – Logotipo da empresa.

É conhecida principalmente pelos seus produtos, tais como, Iphone, Ipad, MacBook, entre outros. A figura 2 ilustra alguns produtos desenvolvidos pela Apple.

Figura 2 – Principais produtos da empresa Apple.

A empresa foi fundada em abril de 1976 na Califórnia e foi denominada Apple Computer Inc. nos seus 30 primeiros anos. Em setembro de 2010 a Apple continha mais de 46 mil empregados e suas vendas anuais mundiais ultrapassava 65 bilhões de dólares. Em 2015 o valor da empresa foi avaliado em 735 bilhões de dólares.

Apple Store é uma franquia de lojas de varejo pertencentes à Apple, que vendem e tratam dos produtos da empresa, desde 2001 a Apple já abriu mais de 400 dessas lojas. O Brasil conta com duas dessas lojas, localizadas no Rio de Janeiro e em São Paulo.

Deseja desenvolver um software para agilizar todo o processo da venda dos produtos da empresa, verificando características dos produtos, a fim de auxiliar o cliente na escolha do produto que melhor lhe atenderá. O software também permitirá que o Gerente atualize e cadastre novos produtos.

# Escopo

Todos os dados serão gravados no banco de dados. O Gerente poderá cadastrar, editar, excluir, pesquisar e listar os funcionários e produtos. O funcionário possuirá os seguintes atributos: código (gerado automaticamente), nome, salário, porcentagem de comissão, foto, CPF, endereço, telefone, data de nascimento e data de admissão. Enquanto que os produtos terão os atributos: código, nome, preço de venda, quantidade, foto e preço de compra.

O sistema permitirá que o funcionário cadastre, edite, exclua, pesquise e liste clientes, nota de entrada e pedidos de vendas. O cliente possuirá os seguintes atributos: código (gerado automaticamente), nome, foto, CPF, endereço, telefone e data de nascimento. O módulo de nota de entrada terá os atributos: código (gerado automaticamente) da nota, código do produto, quantidade comprada, data da compra, fornecedor, preço pago pelo produto, número da nota e entrada estoque. Já o módulo de pedidos de vendas terá os atributos: código (gerado automaticamente) da nota, código do produto, quantidade, data da venda, código do cliente, preço de venda do produto, baixa do estoque e o código do funcionário. A figura 3 ilustra o funcionamento do software.

Figura 3 – Funções básicas do software.

# Descrição de funcionamento

O sistema ajudará na gerência de uma loja de produtos eletrônicos. O sistema irá pedir o login e senha do usuário verificando se é Gerente ou funcionário, se for Gerente poderá cadastrar, editar, excluir, pesquisar e listar funcionários e produtos. Se for funcionário poderá cadastrar, editar, excluir, pesquisar e listar clientes, notas de entrada e pedidos. O banco de dados estará instalado em uma máquina que será o servidor e o software poderá ser instalado em mais de uma máquina através de uma Rede TCP/IP. Segue a figura 4 que ilustra o fluxograma.

Figura 4 – Fluxograma.

## ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS

# Requisitos Funcionais

### Req.1 – O funcionário deve fazer login para acessar o software

| Detalhamento | O acesso ao software pelo usuário dever ser controlado através de um login com: - código de identificação; - senha; |
| --- | --- |
| Observação | O software deverá estar indisponível caso o login não seja feito e uma mensagem de erro deve ser mostrada. |
| Prioridade | Alta. |

Tabela 01- Requisito Req.1.

### Req.2 – O Gerente deve fazer login para acessar o software

| Detalhamento | O acesso ao software pelo Gerente dever ser controlado através de um login com: - código de identificação; - senha; |
| --- | --- |
| Observação | O software deverá estar indisponível caso o login não seja feito e uma mensagem de erro deve ser mostrada. |
| Prioridade | Alta. |

Tabela 02 - Requisito Req.2.

### Req.3 – Deve haver uma consulta de clientes

| Detalhamento | O funcionário deve conseguir visualizar todos clientes cadastrados. |
| --- | --- |
| Observação | Somente será permitida a visualização. |
| Prioridade | Média. |

Tabela 03 - Requisito Req.3.

### Req.4 – Deve haver uma consulta de funcionários

| Detalhamento | O gerente deve conseguir visualizar todos os funcionários cadastrados. |
| --- | --- |
| Observação | Somente será permitida a visualização. |
| Prioridade | Média. |

Tabela 04 - Requisito Req.4.

### Req.5– Deve haver uma consulta de notas de entrada

| Detalhamento | O funcionário deve conseguir visualizar todas as notas de entrada cadastradas. |
| --- | --- |
| Observação | Somente será permitida a visualização. |
| Prioridade | Média. |

Tabela 05 - Requisito Req.5.

### Req.6 – Deve haver uma consulta de produtos

| Detalhamento | O gerente deve conseguir visualizar todos os produtos cadastrados. |
| --- | --- |
| Observação | Somente será permitida a visualização. |
| Prioridade | Média. |

Tabela 06 - Requisito Req.6.

### Req.7 – Deve haver uma consulta de pedidos

| Detalhamento | O funcionário deve conseguir visualizar todos os pedidos cadastrados. |
| --- | --- |
| Observação | Somente será permitida a visualização. |
| Prioridade | Média. |

Tabela 07 - Requisito Req.7.

### Req.8 – O funcionário deve poder cadastrar um novo cliente

| Detalhamento | Deve haver uma opção para que o funcionário cadastre um novo cliente no software. |
| --- | --- |
| Observação | Somente será permitido um cadastro por cliente. |
| Prioridade | Alta. |

Tabela 8 - Requisito Req.8.

### Req.9 – O funcionário deve poder cadastrar uma nova nota de entrada

| Detalhamento | Deve haver uma opção para que o funcionário cadastre uma nova nota fiscal de entrada de produtos na loja dentro do software. |
| --- | --- |
| Observação | Somente será permitido um cadastro por nota fiscal de entrada. |
| Prioridade | Alta. |

Tabela 9 - Requisito Req.9.

### Req.10 – O funcionário deve poder cadastrar um novo pedido para o cliente

| Detalhamento | Deve haver uma opção para que o funcionário cadastre uma nova venda para o cliente dentro do software. |
| --- | --- |
| Observação | O cliente poderá ter um ou mais pedidos no software com um ou mais produtos cada. |
| Prioridade | Alta. |

Tabela 10 - Requisito Req.10.

### Req.11 – O gerente deve poder cadastrar um novo funcionário

| Detalhamento | Deve haver uma opção para que o gerente cadastre um novo funcionário no software. |
| --- | --- |
| Observação | Somente será permitido um cadastro por funcionário. |
| Prioridade | Alta. |

Tabela 11 - Requisito Req.11.

### Req.12 – O gerente deve poder cadastrar um novo produto

| Detalhamento | Deve haver uma opção para que o funcionário cadastre um novo produto dentro do software. |
| --- | --- |
| Observação | Somente será permitido um cadastro de produtos por vez. |
| Prioridade | Alta. |

Tabela 12 - Requisito Req.12.

| Detalhamento | Deve haver uma opção para que o funcionário edite uma nota fiscal de entrada de produtos já cadastrada dentro do software. |
| --- | --- |
| Observação | Deve-se ter um controle na edição para que o estoque dos produtos não seja afetado de maneira incorreta. |
| Prioridade | Média. |

Tabela 13 - Requisito Req.13.

### Req.14 – O funcionário deve poder editar um cliente

| Detalhamento | Deve haver uma opção para que o funcionário edite as informações de um cliente já cadastrado no software. |
| --- | --- |
| Observação | As informações poderão ser editadas sempre que necessário. |
| Prioridade | Média. |

Tabela 14 - Requisito Req.14.

### Req.15 – O funcionário deve poder editar um pedido de venda

| Detalhamento | Deve haver uma opção para que o funcionário edite um pedido de venda já efetuado no software. |
| --- | --- |
| Observação | Deve-se ter um controle na edição para que o estoque dos produtos não seja afetado de maneira incorreta. |
| Prioridade | Média. |

Tabela 15 - Requisito Req.15.

### Req.16 – O gerente deve poder editar um produto

| Detalhamento | Deve haver uma opção para que o gerente edite as informações de um produto já cadastrado no software. |
| --- | --- |
| Observação | As informações poderão ser editadas sempre que necessário. |
| Prioridade | Média. |

Tabela 16 - Requisito Req.16.

### Req.17 – O gerente deve poder editar um funcionário

| Detalhamento | Deve haver uma opção para que o gerente edite as informações de um funcionário já cadastrado no software. |
| --- | --- |
| Observação | As informações poderão ser editadas sempre que necessário. |
| Prioridade | Média. |

Tabela 17 - Requisito Req.17.

### Req.18 – O gerente deve poder excluir um funcionário

| Detalhamento | Deve haver uma opção para que o gerente exclua a conta de um funcionário. Deve ser necessário digitar a senha novamente para concluir. |
| --- | --- |
| Observação | A conta não poderá ser recuperada depois de excluída. |
| Prioridade | Média. |

Tabela 18 - Requisito Req.18.

### Req.19 – O gerente deve poder excluir um produto

| Detalhamento | Deve haver uma opção para que o gerente exclua um produto cadastrado no software. |
| --- | --- |
| Observação | Somente será permitido a exclusão do produto se o mesmo não teve movimentação de entrada ou saída no software. |
| Prioridade | Média. |

Tabela 19 - Requisito Req.19.

### Req.20 – O funcionário deve poder excluir um cliente

| Detalhamento | Deve haver uma opção para que o funcionário exclua um cliente no software. |
| --- | --- |
| Observação | Somente será permitido a exclusão se o cliente não tiver pedidos cadastrados no software. |
| Prioridade | Média. |

Tabela 20 - Requisito Req.20.

### Req.21 – O funcionário deve poder excluir pedidos

| Detalhamento | Deve haver uma opção para que o funcionário exclua um pedido no software. |
| --- | --- |
| Observação | Uma vez excluído o pedido, não será possível recuperá-lo. |
| Prioridade | Média. |

Tabela 21 - Requisito Req.21.

### Req.12 – O funcionário deve poder excluir nota de entrada

| Detalhamento | Deve haver uma opção para que o funcionário exclua um pedido no software. |
| --- | --- |
| Observação | Uma vez excluído a nota, não será possível recuperá-la. |
| Prioridade | Média. |

Tabela 22 - Requisito Req.22.

# Diagrama de Casos de Uso

Figura 5 – Diagrama de casos de uso.

### Descrição dos Atores

A1 - Gerente

O Gerente tem acesso à as funcionalidades de Cadastrar, Editar, Excluir e Consultar, funcionários e produtos.

### A2 – Funcionário

O Funcionário tem acessos às funcionalidades de Cadastrar, Editar, Excluir e Consultar, clientes, pedidos e nota de entrada.

### A3 – Banco de Dados

O Banco de Dados irá salvar todos os dados de funcionários, produtos, clientes, pedidos e nota de

entrada.

### Descrição dos Casos de Uso

CaU1 – Login

Este caso de uso tem como objetivo garantir a segurança e privacidade no software.

### CaU2 – Gerenciar Funcionários

Este caso de uso tem como objetivo permitir que o Gerente: cadastre, edite, exclua e consulte, funcionários.

### CaU3 – Gerenciar Produtos

Este caso de uso tem como objetivo permitir que o Gerente: cadastre, edite, exclua e consulte, produtos.

### CaU4 – Gerenciar Clientes

Este caso de uso tem como objetivo permitir que o Funcionário: cadastre, edite, exclua e consulte, clientes.

### CaU5 – Gerenciar Pedidos

Este caso de uso tem como objetivo permitir que o Funcionário: cadastre, edite, exclua e consulte, pedidos.

### CaU6 – Gerenciar Nota de Entrada

Este caso de uso tem como objetivo permitir que o Funcionário: cadastre, edite, exclua e consulte, notas de entrada.

### CaU7 – Gerenciamento

Este caso de uso tem como função “extender” ou “incluir” todas as funcionalidades dos CRUD’s do sistema (cadastrar, editar, excluir e consultar).

# Fluxos de Eventos de Casos de Uso

### Login do Gerente

| Nome da Use Case | Login do Gerente. |  |
| --- | --- | --- |
| Descrição | Responsável pelo Login no software. |  |
| Requisitos associados | Req.2 – O Gerente deve fazer login para acessar o software |  |
| Pré-condições | Sistema tem que estar ligado. |  |
|  | Possuir um Login. |  |
| Pós-condições | Login certo. |  |
|  | Login errado. |  |
| Atores | Gerente e Banco de Dados. |  |
| Fluxo Principal |  |  |
| Ações Recebidas |  | Ações Realizadas |
| 1 - O Gerente deseja fazer o Login. |  | 2 - O sistema solicita o Login. |
| 3 - O Gerente digita o Login. |  | 4 - O sistema verifica o Login. |
|  |  | 5 - Se Login estiver certo, entra no software, se não “Fluxo Alternativo 1”. |
|  |  | 6 – Caso de uso encerrado. |
| Fluxo Alternativo |  |  |
| Ações Recebidas |  | Ações Realizadas |
| 1 - Sistema apresenta mensagem que o Login está errado. |  | 3 - Usuário deseja tentar novamente. |
| 2 - Sistema pergunta se deseja efetuar Login novamente ou cancelar. |  |  |
| 4 - Sistema solicita o Login. |  | 5 - Usuário solicita cancelar operação. |
| 6 - Caso de uso encerrado. |  |  |

Tabela 23 – Fluxo de evento principal < Login do Gerente >.

### Login do Funcionário

| Nome da Use Case | Login do Funcionário. |  |
| --- | --- | --- |
| Descrição | Responsável pelo Login no software. |  |
| Requisitos associados | Req.1 – O funcionário deve fazer login para acessar o software |  |
| Pré-condições | Sistema tem que estar ligado. |  |
|  | Possuir um Login. |  |
| Pós-condições | Login certo. |  |
|  | Login errado. |  |
| Atores | Funcionário e Banco de Dados. |  |
| Fluxo Principal |  |  |
| Ações Recebidas |  | Ações Realizadas |
| 1 - O Funcionário deseja fazer o Login. |  | 2 – O sistema solicita o Login. |
| 3 - O Funcionário digita o Login. |  | 4 – O sistema verifica o Login. |
|  |  | 5 – Se Login estiver certo, entra no software. |
|  |  | 6 – Caso de uso encerrado. |
| Fluxo Alternativo |  |  |
| Ações Recebidas |  | Ações Realizadas |
| 1 - Sistema apresenta mensagem que o Login está errado. |  | 3 - Usuário deseja tentar novamente. |
| 2 - Sistema pergunta se deseja efetuar Login novamente ou cancelar. |  |  |
| 4 - Sistema solicita o Login. |  | 5 - Usuário solicita cancelar operação. |
| 6 - Caso de uso encerrado. |  |  |

Tabela 24 – Fluxo de evento principal < Login do Funcionário >.

| Nome da Use Case | Consulta de clientes. |  |
| --- | --- | --- |
| Descrição | Responsável por exibir as informações dos clientes cadastrados. |  |
| Requisitos associados | Req.3 – Deve haver uma consulta de clientes. |  |
| Pré-condições | Sistema tem que estar ligado. |  |
|  | Um funcionário deve estar logado no sistema. |  |
| Pós-condições | Dados dos clientes listados. |  |
|  | Erro na consulta. |  |
| Atores | Funcionário e Banco de Dados. |  |
| Fluxo Principal |  |  |
| Ações Recebidas |  | Ações Realizadas |
| 1 - O Funcionário deseja fazer a consulta. |  | 2 - O sistema solicita as informações ao Banco de Dados, sucesso na solicitação passo “3” se não “Fluxo Alternativo 1”. |
|  |  | 3 – O sistema exibe as informações. |
|  |  | 4 – Caso de uso encerrado. |
| Fluxo Alternativo |  |  |
| Ações Realizadas |  | Ações Recebidas |
| 1 - Sistema apresenta mensagem de erro ao tentar acessar Banco de Dados. |  | - - Usuário deseja tentar novamente. - – Sistema volta ao passo “1” do Fluxo Principal. |
| 2 - Sistema pergunta se deseja tentar novamente ou cancelar. |  |  |
| 6 - Caso de uso encerrado. |  | 5 - Usuário solicita cancelar operação. |

Tabela 25 – Fluxo de evento principal < Consulta de clientes >.

| Nome da Use Case | Consulta de funcionários. |  |
| --- | --- | --- |
| Descrição | Responsável por exibir as informações dos funcionários cadastrados. |  |
| Requisitos associados | Req.4 – Deve haver uma consulta de funcionários |  |
| Pré-condições | Sistema tem que estar ligado. |  |
|  | Um gerente deve estar logado no sistema. |  |
| Pós-condições | Dados dos funcionários listados. |  |
|  | Erro na consulta. |  |
| Atores | Gerente e Banco de Dados. |  |
| Fluxo Principal |  |  |
| Ações Recebidas |  | Ações Realizadas |
| 1 - O Gerente deseja fazer a consulta. |  | 2 - O sistema solicita as informações ao Banco de Dados, sucesso na solicitação passo “3” se não “Fluxo Alternativo 1”. |
|  |  | 3 – O sistema exibe as informações. |
|  |  | 4 – Caso de uso encerrado. |
| Fluxo Alternativo |  |  |
| Ações Realizadas |  | Ações Recebidas |
| 1 - Sistema apresenta mensagem de erro ao tentar acessar Banco de Dados. |  | - - Usuário deseja tentar novamente. - – Sistema volta ao passo “1” do Fluxo Principal. |
| 2 - Sistema pergunta se deseja tentar novamente ou cancelar. |  |  |
| 6 - Caso de uso encerrado. |  | 5 - Usuário solicita cancelar operação. |

Tabela 26 – Fluxo de evento principal < Consulta de Funcionários >.

| Nome da Use Case | Consulta de notas de entrada. |  |
| --- | --- | --- |
| Descrição | Responsável por exibir as informações das notas de entrada cadastradas. |  |
| Requisitos associados | Req.5 – Deve haver uma consulta de notas de entrada. |  |
| Pré-condições | Sistema tem que estar ligado. |  |
|  | Um funcionário deve estar logado no sistema. |  |
| Pós-condições | Dados das notas de entrada listadas. |  |
|  | Erro na consulta. |  |
| Atores | Funcionário e Banco de Dados. |  |
| Fluxo Principal |  |  |
| Ações Recebidas |  | Ações Realizadas |
| 1 - O Funcionário deseja fazer a consulta. |  | 2 - O sistema solicita as informações ao Banco de Dados, sucesso na solicitação passo “3” se não “Fluxo Alternativo 1”. |
|  |  | 3 – O sistema exibe as informações. |
|  |  | 4 – Caso de uso encerrado. |
| Fluxo Alternativo |  |  |
| Ações Realizadas |  | Ações Recebidas |
| 1 - Sistema apresenta mensagem de erro ao tentar acessar Banco de Dados. |  | - - Usuário deseja tentar novamente. - – Sistema volta ao passo “1” do Fluxo Principal. |
| 2 - Sistema pergunta se deseja tentar novamente ou cancelar. |  |  |
| 6 - Caso de uso encerrado. |  | 5 - Usuário solicita cancelar operação. |

Tabela 27 – Fluxo de evento principal < Consulta de notas de entrada >.

| Nome da Use Case | Consulta de produtos. |  |
| --- | --- | --- |
| Descrição | Responsável por exibir as informações dos produtos cadastrados. |  |
| Requisitos associados | Req.6 – Deve haver uma consulta de produtos. |  |
| Pré-condições | Sistema tem que estar ligado. |  |
|  | Um funcionário deve estar logado no sistema. |  |
| Pós-condições | Dados dos produtos listados. |  |
|  | Erro na consulta. |  |
| Atores | Gerente e Banco de Dados. |  |
| Fluxo Principal |  |  |
| Ações Recebidas |  | Ações Realizadas |
| 1 - O Gerente deseja fazer a consulta. |  | 2 - O sistema solicita as informações ao Banco de Dados, sucesso na solicitação passo “3” se não “Fluxo Alternativo 1”. |
|  |  | 3 – O sistema exibe as informações. |
|  |  | 4 – Caso de uso encerrado. |
| Fluxo Alternativo |  |  |
| Ações Realizadas |  | Ações Recebidas |
| 1 - Sistema apresenta mensagem de erro ao tentar acessar Banco de Dados. |  | - - Usuário deseja tentar novamente. - – Sistema volta ao passo “1” do Fluxo Principal. |
| 2 - Sistema pergunta se deseja tentar novamente ou cancelar. |  |  |
| 6 - Caso de uso encerrado. |  | 5 - Usuário solicita cancelar operação. |

Tabela 28 – Fluxo de evento principal < Consulta de produtos >.

| Nome da Use Case | Consulta de pedidos. |  |
| --- | --- | --- |
| Descrição | Responsável por exibir as informações dos pedidos cadastrados. |  |
| Requisitos associados | Req.7 – Deve haver uma consulta de pedidos. |  |
| Pré-condições | Sistema tem que estar ligado. |  |
|  | Um funcionário deve estar logado no sistema. |  |
| Pós-condições | Dados dos pedidos listados. |  |
|  | Erro na consulta. |  |
| Atores | Funcionário e Banco de Dados. |  |
| Fluxo Principal |  |  |
| Ações Recebidas |  | Ações Realizadas |
| 1 - O Funcionário deseja fazer a consulta. |  | 2 - O sistema solicita as informações ao Banco de Dados, sucesso na solicitação passo “3” se não “Fluxo Alternativo 1”. |
|  |  | 3 – O sistema exibe as informações. |
|  |  | 4 – Caso de uso encerrado. |
| Fluxo Alternativo |  |  |
| Ações Realizadas |  | Ações Recebidas |
| 1 - Sistema apresenta mensagem de erro ao tentar acessar Banco de Dados. |  | - - Usuário deseja tentar novamente. - – Sistema volta ao passo “1” do Fluxo Principal. |
| 2 - Sistema pergunta se deseja tentar novamente ou cancelar. |  |  |
| 6 - Caso de uso encerrado. |  | 5 - Usuário solicita cancelar operação. |

Tabela 29 – Fluxo de evento principal < Consulta de pedidos >.

| Nome da Use Case | Cadastro de clientes. |  |
| --- | --- | --- |
| Descrição | Responsável por cadastrar um cliente no software. |  |
| Requisitos associados | Req.8 – O funcionário deve poder cadastrar um novo cliente. |  |
| Pré-condições | Sistema tem que estar ligado. |  |
|  | Um funcionário deve estar logado no sistema. |  |
| Pós-condições | Ter informações de um cliente cadastrado no software. |  |
|  | Erro ao cadastrar informações no banco. |  |
| Atores | Funcionário e Banco de Dados. |  |
| Fluxo Principal |  |  |
| Ações Recebidas |  | Ações Realizadas |
| 1 - O Funcionário deseja cadastrar um cliente. |  | 2 - O sistema solicita que o usuário entre com os dados do cliente. |
| 3 – Usuário entra com os dados do cliente. |  | 4 – Sistema tenta enviar os dados para o Banco de dados, se ocorrer erro de conexão “Fluxo Alternativo 1”. |
|  |  | 5 – Caso de uso encerrado. |
| Fluxo Alternativo |  |  |
| Ações Realizadas |  | Ações Recebidas |
| 1 - Sistema apresenta mensagem de erro ao tentar acessar Banco de Dados. |  | - - Usuário deseja tentar novamente. - – Sistema volta ao passo “4” do Fluxo Principal. |
| 2 - Sistema pergunta se deseja tentar novamente ou cancelar. |  |  |
| 6 - Caso de uso encerrado. |  | 5 - Usuário solicita cancelar operação. |

Tabela 30 – Fluxo de evento principal < Cadastro de Cliente >.

| Nome da Use Case | Cadastro de Nota de Entrada. |  |
| --- | --- | --- |
| Descrição | Responsável por cadastrar uma nota de entrada. |  |
| Requisitos associados | Req.9 – O funcionário deve poder cadastrar uma nova nota de entrada. |  |
| Pré-condições | Sistema tem que estar ligado. |  |
|  | Um funcionário deve estar logado no sistema. |  |
| Pós-condições | Ter informações de uma nota de entrada cadastrada no software. |  |
|  | Erro ao cadastrar informações no banco. |  |
| Atores | Funcionário e Banco de Dados. |  |
| Fluxo Principal |  |  |
| Ações Recebidas |  | Ações Realizadas |
| 1 - O Funcionário deseja cadastrar uma nota de entrada. |  | 2 - O sistema solicita que o usuário entre com os dados da nota de entrada. |
| 3 – Usuário entra com os dados da nota de entrada. |  | 4 – Sistema tenta enviar os dados para o Banco de dados, se ocorrer erro de conexão “Fluxo Alternativo 1”. |
|  |  | 5 – Caso de uso encerrado. |
| Fluxo Alternativo |  |  |
| Ações Realizadas |  | Ações Recebidas |
| 1 - Sistema apresenta mensagem de erro ao tentar acessar Banco de Dados. |  | - - Usuário deseja tentar novamente. - – Sistema volta ao passo “4” do Fluxo Principal. |
| 2 - Sistema pergunta se deseja tentar novamente ou cancelar. |  |  |
| 6 - Caso de uso encerrado. |  | 5 - Usuário solicita cancelar operação. |

Tabela 31 – Fluxo de evento principal < Cadastro de Nota de Entrada >.

| Nome da Use Case | Cadastro de Pedido. |  |
| --- | --- | --- |
| Descrição | Responsável por cadastrar um pedido. |  |
| Requisitos associados | Req.10 – O funcionário deve poder cadastrar um pedido para o cliente. |  |
| Pré-condições | Sistema tem que estar ligado. |  |
|  | Um funcionário deve estar logado no sistema. |  |
| Pós-condições | Ter informações de um pedido cadastrado no software. |  |
|  | Erro ao cadastrar informações no banco. |  |
| Atores | Funcionário e Banco de Dados. |  |
| Fluxo Principal |  |  |
| Ações Recebidas |  | Ações Realizadas |
| 1 - O Funcionário deseja cadastrar um pedido |  | 2 - O sistema solicita que o usuário entre com os dados de pedido. |
| 3 – Usuário entra com os dados de pedido. |  | 4 – Sistema tenta enviar os dados para o Banco de dados, se ocorrer erro de conexão “Fluxo Alternativo 1”. |
|  |  | 5 – Caso de uso encerrado. |
| Fluxo Alternativo |  |  |
| Ações Realizadas |  | Ações Recebidas |
| 1 - Sistema apresenta mensagem de erro ao tentar acessar Banco de Dados. |  | - - Usuário deseja tentar novamente. - – Sistema volta ao passo “4” do Fluxo Principal. |
| 2 - Sistema pergunta se deseja tentar novamente ou cancelar. |  |  |
| 6 - Caso de uso encerrado. |  | 5 - Usuário solicita cancelar operação. |

Tabela 32 – Fluxo de evento principal < Cadastro de Pedidos >.

| Nome da Use Case | Cadastro de Funcionário. |  |
| --- | --- | --- |
| Descrição | Responsável por cadastrar um funcionário. |  |
| Requisitos associados | Req.11 – O gerente deve poder cadastrar um novo funcionário. |  |
| Pré-condições | Sistema tem que estar ligado. |  |
|  | Um gerente deve estar logado no sistema. |  |
| Pós-condições | Ter informações de um novo funcionário cadastrado no software. |  |
|  | Erro ao cadastrar informações no banco. |  |
| Atores | Gerente e Banco de Dados. |  |
| Fluxo Principal |  |  |
| Ações Recebidas |  | Ações Realizadas |
| 1 - O Gerente deseja cadastrar um funcionário. |  | 2 - O sistema solicita que o usuário entre com os dados do funcionário. |
| 3 – Usuário entra com os dados do funcionário. |  | 4 – Sistema tenta enviar os dados para o Banco de dados, se ocorrer erro de conexão “Fluxo Alternativo 1”. |
|  |  | 5 – Caso de uso encerrado. |
| Fluxo Alternativo |  |  |
| Ações Realizadas |  | Ações Recebidas |
| 1 - Sistema apresenta mensagem de erro ao tentar acessar Banco de Dados. |  | - - Usuário deseja tentar novamente. - – Sistema volta ao passo “4” do Fluxo Principal. |
| 2 - Sistema pergunta se deseja tentar novamente ou cancelar. |  |  |
| 6 - Caso de uso encerrado. |  | 5 - Usuário solicita cancelar operação. |

Tabela 33 – Fluxo de evento principal < Cadastro de Funcionário >.

| Nome da Use Case | Cadastro de Produto. |  |
| --- | --- | --- |
| Descrição | Responsável por cadastrar um produto. |  |
| Requisitos associados | Req.12 – O gerente deve poder cadastrar um novo produto. |  |
| Pré-condições | Sistema tem que estar ligado. |  |
|  | Um gerente deve estar logado no sistema. |  |
| Pós-condições | Ter informações de um novo produto cadastrado no software. |  |
|  | Erro ao cadastrar informações no banco. |  |
| Atores | Gerente e Banco de Dados. |  |
| Fluxo Principal |  |  |
| Ações Recebidas |  | Ações Realizadas |
| 1 - O Gerente deseja cadastrar um produto. |  | 2 - O sistema solicita que o usuário entre com os dados do produto. |
| 3 – Usuário entra com os dados do produto. |  | 4 – Sistema tenta enviar os dados para o Banco de dados, se ocorrer erro de conexão “Fluxo Alternativo 1”. |
|  |  | 5 – Caso de uso encerrado. |
| Fluxo Alternativo |  |  |
| Ações Realizadas |  | Ações Recebidas |
| 1 - Sistema apresenta mensagem de erro ao tentar acessar Banco de Dados. |  | - - Usuário deseja tentar novamente. - – Sistema volta ao passo “4” do Fluxo Principal. |
| 2 - Sistema pergunta se deseja tentar novamente ou cancelar. |  |  |
| 6 - Caso de uso encerrado. |  | 5 - Usuário solicita cancelar operação. |

Tabela 34 – Fluxo de evento principal < Cadastro de Produto >.

| Nome da Use Case | Edição de Nota de Entrada. |  |
| --- | --- | --- |
| Descrição | Responsável por editar dados de uma nota de entrada. |  |
| Requisitos associados | Req.13 – O funcionário deve poder editar uma nota fiscal de entrada. |  |
| Pré-condições | Sistema tem que estar ligado. |  |
|  | Um Funcionário deve estar logado no sistema. |  |
| Pós-condições | Atualizar as informações de uma nota de entrada cadastrada no software. |  |
|  | Erro ao atualizar informações no banco. |  |
| Atores | Funcionário e Banco de Dados. |  |
| Fluxo Principal |  |  |
| Ações Recebidas |  | Ações Realizadas |
| 1 - O Funcionário deseja editar uma nota de entrada. |  | 2 - O sistema solicita que o usuário entre com o número da nota de entrada. |
| 3 – Usuário entra com os dados atualizados da nota de entrada. |  | 4 – Sistema tenta enviar os dados para o Banco de dados, se ocorrer erro de conexão “Fluxo Alternativo 1”. |
|  |  | 5 – Caso de uso encerrado. |
| Fluxo Alternativo |  |  |
| Ações Realizadas |  | Ações Recebidas |
| 1 - Sistema apresenta mensagem de erro ao tentar acessar Banco de Dados. |  | - - Usuário deseja tentar novamente. - – Sistema volta ao passo “4” do Fluxo Principal. |
| 2 - Sistema pergunta se deseja tentar novamente ou cancelar. |  |  |
| 6 - Caso de uso encerrado. |  | 5 - Usuário solicita cancelar operação. |

Tabela 35 – Fluxo de evento principal < Edição de Nota de Entrada >.

| Nome da Use Case | Edição de Cliente. |  |
| --- | --- | --- |
| Descrição | Responsável por editar dados de um cliente. |  |
| Requisitos associados | Req.14 – O funcionário deve poder editar um cliente. |  |
| Pré-condições | Sistema tem que estar ligado. |  |
|  | Um Funcionário deve estar logado no sistema. |  |
| Pós-condições | Atualizar as informações de um cliente cadastrado no software. |  |
|  | Erro ao atualizar informações no banco. |  |
| Atores | Funcionário e Banco de Dados. |  |
| Fluxo Principal |  |  |
| Ações Recebidas |  | Ações Realizadas |
| 1 - O Funcionário deseja editar um cliente. |  | 2 - O sistema solicita que o usuário entre com o CPF ou nome do cliente. |
| 3 – Usuário entra com os dados atualizados do cliente. |  | 4 – Sistema tenta enviar os dados para o Banco de dados, se ocorrer erro de conexão “Fluxo Alternativo 1”. |
|  |  | 5 – Caso de uso encerrado. |
| Fluxo Alternativo |  |  |
| Ações Realizadas |  | Ações Recebidas |
| 1 - Sistema apresenta mensagem de erro ao tentar acessar Banco de Dados. |  | - - Usuário deseja tentar novamente. - – Sistema volta ao passo “4” do Fluxo Principal. |
| 2 - Sistema pergunta se deseja tentar novamente ou cancelar. |  |  |
| 6 - Caso de uso encerrado. |  | 5 - Usuário solicita cancelar operação. |

Tabela 36 – Fluxo de evento principal < Edição de Cliente >.

| Nome da Use Case | Edição de Pedido. |  |
| --- | --- | --- |
| Descrição | Responsável por editar dados de um pedido. |  |
| Requisitos associados | Req.15 – O funcionário deve poder editar um pedido. |  |
| Pré-condições | Sistema tem que estar ligado. |  |
|  | Um Funcionário deve estar logado no sistema. |  |
| Pós-condições | Atualizar as informações de um pedido cadastrado no software. |  |
|  | Erro ao atualizar informações no banco. |  |
| Atores | Funcionário e Banco de Dados. |  |
| Fluxo Principal |  |  |
| Ações Recebidas |  | Ações Realizadas |
| 1 - O Funcionário deseja editar um pedido. |  | 2 - O sistema solicita que o usuário entre com o número do pedido ou o nome do cliente. |
| 3 – Usuário entra com os dados atualizados do pedido. |  | 4 – Sistema tenta enviar os dados para o Banco de dados, se ocorrer erro de conexão “Fluxo Alternativo 1”. |
|  |  | 5 – Caso de uso encerrado. |
| Fluxo Alternativo |  |  |
| Ações Realizadas |  | Ações Recebidas |
| 1 - Sistema apresenta mensagem de erro ao tentar acessar Banco de Dados. |  | - - Usuário deseja tentar novamente. - – Sistema volta ao passo “4” do Fluxo Principal. |
| 2 - Sistema pergunta se deseja tentar novamente ou cancelar. |  |  |
| 6 - Caso de uso encerrado. |  | 5 - Usuário solicita cancelar operação. |

Tabela 37 – Fluxo de evento principal < Edição de Pedido >.

| Nome da Use Case | Edição do produto. |  |
| --- | --- | --- |
| Descrição | Responsável por editar dados de um produto. |  |
| Requisitos associados | Req.16 – O gerente deve poder editar um produto. |  |
| Pré-condições | Sistema tem que estar ligado. |  |
|  | Um Gerente deve estar logado no sistema. |  |
| Pós-condições | Atualizar as informações do produto cadastrado no software. |  |
|  | Erro ao atualizar informações no banco. |  |
| Atores | Gerente e Banco de Dados. |  |
| Fluxo Principal |  |  |
| Ações Recebidas |  | Ações Realizadas |
| 1 - O Gerente deseja editar o cadastro de um produto. |  | 2 - O sistema solicita que o usuário entre com o código ou nome do produto. |
| 3 – Usuário entra com os dados atualizados do produto. |  | 4 – Sistema tenta enviar os dados para o Banco de dados, se ocorrer erro de conexão “Fluxo Alternativo 1”. |
|  |  | 5 – Caso de uso encerrado. |
| Fluxo Alternativo |  |  |
| Ações Realizadas |  | Ações Recebidas |
| 1 - Sistema apresenta mensagem de erro ao tentar acessar Banco de Dados. |  | - - Usuário deseja tentar novamente. - – Sistema volta ao passo “4” do Fluxo Principal. |
| 2 - Sistema pergunta se deseja tentar novamente ou cancelar. |  |  |
| 6 - Caso de uso encerrado. |  | 5 - Usuário solicita cancelar operação. |

Tabela 38 – Fluxo de evento principal < Edição de Produto>.

| Nome da Use Case | Edição de Funcionário. |  |
| --- | --- | --- |
| Descrição | Responsável por editar dados de um funcionário. |  |
| Requisitos associados | Req.17 – O gerente deve poder editar um funcionário. |  |
| Pré-condições | Sistema tem que estar ligado. |  |
|  | Um Gerente deve estar logado no sistema. |  |
| Pós-condições | Atualizar as informações de um funcionário cadastrado no software. |  |
|  | Erro ao atualizar informações no banco. |  |
| Atores | Gerente e Banco de Dados. |  |
| Fluxo Principal |  |  |
| Ações Recebidas |  | Ações Realizadas |
| 1 - O Gerente deseja editar um funcionário. |  | 2 - O sistema solicita que o usuário entre com o nome do funcionário. |
| 3 – Usuário entra com os dados atualizados do funcionário. |  | 4 – Sistema tenta enviar os dados para o Banco de dados, se ocorrer erro de conexão “Fluxo Alternativo 1”. |
|  |  | 5 – Caso de uso encerrado. |
| Fluxo Alternativo |  |  |
| Ações Realizadas |  | Ações Recebidas |
| 1 - Sistema apresenta mensagem de erro ao tentar acessar Banco de Dados. |  | - - Usuário deseja tentar novamente. - – Sistema volta ao passo “4” do Fluxo Principal. |
| 2 - Sistema pergunta se deseja tentar novamente ou cancelar. |  |  |
| 6 - Caso de uso encerrado. |  | 5 - Usuário solicita cancelar operação. |

Tabela 39 – Fluxo de evento principal < Edição de Funcionário>.

| Nome da Use Case | Exclusão de Funcionário. |  |
| --- | --- | --- |
| Descrição | Responsável por excluir os dados de um funcionário. |  |
| Requisitos associados | Req.18 – O gerente deve poder excluir um funcionário. |  |
| Pré-condições | Sistema tem que estar ligado. |  |
|  | Um Gerente deve estar logado no sistema. |  |
| Pós-condições | Exclusão das informações de um funcionário cadastrado no software. |  |
|  | Erro ao excluir informações no banco. |  |
| Atores | Gerente e Banco de Dados. |  |
| Fluxo Principal |  |  |
| Ações Recebidas |  | Ações Realizadas |
| 1 - O Gerente deseja excluir um funcionário. |  | 2 - O sistema solicita que o usuário entre com o nome do funcionário. |
| 3 – Usuário confirma exclusão do funcionário. |  | 4 – Se sim, sistema tenta enviar os dados para o Banco de dados, se ocorrer erro de conexão “Fluxo Alternativo 1”. |
|  |  | 5 – Caso de uso encerrado. |
| Fluxo Alternativo |  |  |
| Ações Realizadas |  | Ações Recebidas |
| 1 - Sistema apresenta mensagem de erro ao tentar acessar Banco de Dados. |  | - - Usuário deseja tentar novamente. - – Sistema volta ao passo “4” do Fluxo Principal. |
| 2 - Sistema pergunta se deseja tentar novamente ou cancelar. |  |  |
| 6 - Caso de uso encerrado. |  | 5 - Usuário solicita cancelar operação. |

Tabela 40 – Fluxo de evento principal < Exclusão de Funcionário>.

| Nome da Use Case | Exclusão de Produto. |  |
| --- | --- | --- |
| Descrição | Responsável por excluir os dados de um produto. |  |
| Requisitos associados | Req.19 – O gerente deve poder excluir um produto. |  |
| Pré-condições | Sistema tem que estar ligado. |  |
|  | Um Gerente deve estar logado no sistema. |  |
| Pós-condições | Exclusão das informações de um produto cadastrado no software. |  |
|  | Erro ao excluir informações no banco. |  |
| Atores | Gerente e Banco de Dados. |  |
| Fluxo Principal |  |  |
| Ações Recebidas |  | Ações Realizadas |
| 1 - O Gerente deseja excluir um produto. |  | 2 - O sistema solicita que o usuário entre com o nome do produto. |
| 3 – Usuário confirma exclusão do produto. |  | 4 – Se sim, sistema tenta enviar os dados para o Banco de dados, se ocorrer erro de conexão “Fluxo Alternativo 1”. |
|  |  | 5 – Caso de uso encerrado. |
| Fluxo Alternativo |  |  |
| Ações Realizadas |  | Ações Recebidas |
| 1 - Sistema apresenta mensagem de erro ao tentar acessar Banco de Dados. |  | - - Usuário deseja tentar novamente. - – Sistema volta ao passo “4” do Fluxo Principal. |
| 2 - Sistema pergunta se deseja tentar novamente ou cancelar. |  |  |
| 6 - Caso de uso encerrado. |  | 5 - Usuário solicita cancelar operação. |

Tabela 41 – Fluxo de evento principal < Exclusão de Produto>.

| Nome da Use Case | Exclusão de cliente. |  |
| --- | --- | --- |
| Descrição | Responsável por excluir os dados de um cliente. |  |
| Requisitos associados | Req.20 – O funcionário deve poder excluir um cliente. |  |
| Pré-condições | Sistema tem que estar ligado. |  |
|  | Um Funcionário deve estar logado no sistema. |  |
| Pós-condições | Exclusão das informações de um cliente cadastrado no software. |  |
|  | Erro ao excluir informações no banco. |  |
| Atores | Funcionário e Banco de Dados. |  |
| Fluxo Principal |  |  |
| Ações Recebidas |  | Ações Realizadas |
| 1 - O Funcionário deseja excluir um cliente. |  | 2 - O sistema solicita que o usuário entre com o nome do cliente. |
| 3 – Usuário confirma exclusão do cliente. |  | 4 – Se sim, sistema tenta enviar os dados para o Banco de dados, se ocorrer erro de conexão “Fluxo Alternativo 1”. |
|  |  | 5 – Caso de uso encerrado. |
| Fluxo Alternativo |  |  |
| Ações Realizadas |  | Ações Recebidas |
| 1 - Sistema apresenta mensagem de erro ao tentar acessar Banco de Dados. |  | - - Usuário deseja tentar novamente. - – Sistema volta ao passo “4” do Fluxo Principal. |
| 2 - Sistema pergunta se deseja tentar novamente ou cancelar. |  |  |
| 6 - Caso de uso encerrado. |  | 5 - Usuário solicita cancelar operação. |

Tabela 42 – Fluxo de evento principal < Exclusão de Cliente >.

### Exclusão de Pedido

| Nome da Use Case | Exclusão de Pedido. |  |
| --- | --- | --- |
| Descrição | Responsável por excluir os dados de um pedido. |  |
| Requisitos associados | Req.21 – O funcionário deve poder excluir um pedido. |  |
| Pré-condições | Sistema tem que estar ligado. |  |
|  | Um Funcionário deve estar logado no sistema. |  |
| Pós-condições | Exclusão das informações de um pedido cadastrado no software. |  |
|  | Erro ao excluir informações no banco. |  |
| Atores | Funcionário e Banco de Dados. |  |
| Fluxo Principal |  |  |
| Ações Recebidas |  | Ações Realizadas |
| 1 - O Funcionário deseja excluir um pedido. |  | 2 - O sistema solicita que o usuário entre com o nome do cliente a que o pedido se refere. |
| 3 – Usuário confirma exclusão do pedido. |  | 4 – Se sim, sistema tenta enviar os dados para o Banco de dados, se ocorrer erro de conexão “Fluxo Alternativo 1”. |
|  |  | 5 – Caso de uso encerrado. |
| Fluxo Alternativo |  |  |
| Ações Realizadas |  | Ações Recebidas |
| 1 - Sistema apresenta mensagem de erro ao tentar acessar Banco de Dados. |  | - - Usuário deseja tentar novamente. - – Sistema volta ao passo “4” do Fluxo Principal. |
| 2 - Sistema pergunta se deseja tentar novamente ou cancelar. |  |  |
| 6 - Caso de uso encerrado. |  | 5 - Usuário solicita cancelar operação. |

Tabela 43 – Fluxo de evento principal < Exclusão de Pedido >.

### Exclusão de Nota de Entrada

| Nome da Use Case | Exclusão de Nota de Entrada. |  |
| --- | --- | --- |
| Descrição | Responsável por excluir os dados de uma nota de entrada. |  |
| Requisitos associados | Req.22 – O funcionário deve poder excluir uma nota de entrada. |  |
| Pré-condições | Sistema tem que estar ligado. |  |
|  | Um Funcionário deve estar logado no sistema. |  |
| Pós-condições | Exclusão das informações de uma nota de entrada cadastrada no software. |  |
|  | Erro ao excluir informações no banco. |  |
| Atores | Funcionário e Banco de Dados. |  |
| Fluxo Principal |  |  |
| Ações Recebidas |  | Ações Realizadas |
| 1 - O Funcionário deseja excluir uma nota de entrada. |  | 2 - O sistema solicita que o usuário entre com o código da nota de entrada. |
| 3 – Usuário confirma exclusão da nota de entrada. |  | 4 – Se sim, sistema tenta enviar os dados para o Banco de dados, se ocorrer erro de conexão “Fluxo Alternativo 1”. |
|  |  | 5 – Caso de uso encerrado. |
| Fluxo Alternativo |  |  |
| Ações Realizadas |  | Ações Recebidas |
| 1 - Sistema apresenta mensagem de erro ao tentar acessar Banco de Dados. |  | - - Usuário deseja tentar novamente. - – Sistema volta ao passo “4” do Fluxo Principal. |
| 2 - Sistema pergunta se deseja tentar novamente ou cancelar. |  |  |
| 6 - Caso de uso encerrado. |  | 5 - Usuário solicita cancelar operação. |

Tabela 44 – Fluxo de evento principal < Exclusão de Nota de Entrada >.

# Requisitos Não-Funcionais

### Req.23 - A interface de fácil navegação

O software deve ser acessível a qualquer tipo de usuário. As funções do programa deverão ser facilmente encontradas e evitando exibir funções desnecessárias.

### Req.24 - A interface deve apresentar elementos visuais atraentes

O software deve exibir textos, imagens e botões de forma clara, além de seguir um padrão de cor.

O design deve seguir um padrão.

### Req.25 - O tempo de resposta ao usuário deve ser rápido

Após qualquer solicitação do usuário o software não deve demorar mais do que 5 segundos para fornecer uma resposta. A operação mais demorada deve ser a do banco de dados.

### Req.26 - O programa deve estar em português

A interface do software deve ser exibida em português. O foco do software são os usuários brasileiros.

### Req.27 - O banco de dados deve estar armazenado em um servidor local

As informações devem estar reunidas em um mesmo local, para controle das informações.

### Req.28 - O programa deve estar disponível para Windows 7 ou versões superiores

O software vai estar acessível nas plataformas mais utilizadas. Não será compatível com versões inferiores do Windows, sistemas operacionais da Apple e Linux.

### Req.29 - Os dados deverão ser salvos em um banco de dados

Todos os dados serão armazenados e acessados em um banco de dados. Será usado MySQL no desenvolvimento do Banco de Dados.

### Req.30 – Falhas de acesso ao banco de dados devem ser tratadas

Caso haja uma falha ao acessar o banco de dados ou o tempo de acesso ultrapasse 5 segundos, o software deve exibir uma mensagem de erro ao usuário. Também deve ter uma opção para tentar realizar a operação novamente.

### Requisitos de Desempenho

5.4.9.1 Req.31 - O tempo de resposta ao usuário deve ser rápido

Após qualquer solicitação do usuário o software não deve demorar mais do que 5 segundos para fornecer uma resposta. A operação mais demorada deve ser a do banco de dados.

## PROJETO ARQUITETURAL

# Diagrama de Contexto Arquitetural

Figura 6 – Diagrama de Contexto Arquitetural.

# Relacionamentos UML para Arquétipos

Figura 7 – Relacionamentos UML para Arquétipos.

# Diagrama de Pacotes

Figura 8 – Diagrama de Pacotes.

# Instanciação dos Componentes

Figura 9 - Instanciação dos Componentes.

## PROJETO DE DADOS

# Modelo Entidade-Relacionamento

Figura 10 - Modelo Entidade-Relacionamento.

## PROJETO LÓGICO

# Diagrama de Classes

Figura 11 – Diagrama de Classes.

# Diagrama de Sequência

Figura 12 - Diagrama de Sequência parte 1.

Figura 13 – Diagrama de Sequencia parte 2.

Figura 14 - Diagrama de Sequencia parte 3.

Figura 15 - Diagrama de Sequencia parte 4.

Figura 16 - Diagrama de Sequencia parte 5.

## QUALIDADE DE SOFTWARE

# Rastreabilidade dos Requisitos

### Requisitos Funcionais em Casos de Uso

|  | <CU1> | <CU2> | <CU3> | ... | <CUN> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RF1 |  |  |  |  |  |
| RF2 |  |  |  |  |  |
| RF3 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| RFN |  |  |  |  |  |

Tabela 045 – Rastreabilidade: Requisitos Funcionais em Casos de Uso.

### Casos de Uso em Classes

|  | <Classe1> | <Classe2> | <Classe3> | ... | <ClasseN> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| <CU1> |  |  |  |  |  |
| <CU2> |  |  |  |  |  |
| <CU3> |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| <CUN> |  |  |  |  |  |

Tabela 046 – Rastreabilidade: Casos de Uso em Classes.

### Classes em Pacotes

|  | <Pacote1> | <Pacote2> | <Pacote3> | ... | <PacoteN> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| <Classe1> |  |  |  |  |  |
| <Classe2> |  |  |  |  |  |
| <Classe3> |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| <ClasseN> |  |  |  |  |  |

Tabela 047 – Rastreabilidade: Classes em Pacotes.

# Métricas

Ao longo do projeto são coletadas três medidas, sendo duas estimativas e uma real. As estimativas são de Ponto de Função (PF) e Ad Hoc. A medida Ad hoc considera a percepção da equipe de quantas horas serão consumidas para o projeto, do início ao término, incluindo as horas de todo o time. Incluir as horas dedicadas ao projeto durante as aulas de laboratório, durante as reuniões do time e nos trabalhos individuais. Os valores de fechamento devem ser os valores de PF e Ad hoc da 3ª medida e o valor real conforme o total coletado na tabela de valores reais semanais.

|  | 1ª medida | 2ª medida | 3ª medida | Fechamento |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PF | 199 | 173 |  |  |
| Ad hoc | 280 | 201 |  |  |
| Real |  |  |  |  |

Tabela 048 – Métricas.

Lançamento semanal das horas reais consumidas com o projeto.

| Semana | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª | 9ª | 10ª | 11ª | 12ª | 13ª | 14ª | 15ª | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Horas consumidas | 0 | 12 | 12 | 14 | 12 | 20 | 19 | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tabela 049 – Lançamento das Horas.

Figura 17 – Representação dos Pontos de Funções dos CRUDs

# Testes

Ao longo da disciplina de EC206 são elaborados e aplicados vários casos de testes para o projeto em desenvolvimento. Estes casos de testes e seus respectivos resultados deverão ser adicionados nesta seção.

# Design Patterns

Padrões de projeto são elementos da programação orientada a objetos pelo (s) qual(is) nos permite abstrair de maneira mais eficiente e eficaz a recuperação de dados através de uma simples codificação própria para cada elemento de um Design Pattern. O padrão de  projeto escolhido foi o Singleton  , por meio da utilização do mesmo   o software melhora seu desempenho, espaço de memória, não possui um código redundantes.

## ANEXOS

# EAP

Figura 18 – EAP parte I

Figura 19 – EAP parte II

| 1.1.1.1 | Funcionário | CRUD do software com os seguintes atributos: código (gerado automaticamente), nome, salário, porcentagem de comissão, foto, CPF, endereço, telefone, data de nascimento e data de admissão. |
| --- | --- | --- |
| 1.1.1.2 | Produto | CRUD do software com os seguintes atributos: código, nome, preço de venda, quantidade, foto e preço de compra. |
| 1.1.1.3 | Clientes | CRUD do software com os seguintes atributos: código (gerado automaticamente), nome, foto, CPF, endereço, telefone e data de nascimento. |
| 1.1.1.4 | Nota de Entrada | CRUD do software com os seguintes atributos: código (gerado automaticamente) da nota, código do produto, quantidade comprada, data da compra, fornecedor, preço pago pelo produto, número da nota e entrada estoque. |
| 1.1.1.5 | Pedidos | CRUD do software com os seguintes atributos: código (gerado automaticamente) da nota, código do produto, quantidade, data da venda, código do cliente, preço de venda do produto, baixa do estoque e o código do funcionário. |
| 1.2.1.1 | Definições, Acrônimos e Abreviaturas | Contém a descrição dos acrônimos e abreviaturas usadas no documento. |
| 1.2.2.1 | Introdução | Breve descrição da empresa. |
| 1.2.2.2 | Escopo | Breve descrição de como será o software. |
| 1.2.2.3 | Descrição de Funcionamento | Breve descrição do funcionamento do software. |

| 1.2.3.1 | Requisitos Funcionais | São tabelas que contém detalhamento, observação e prioridade dos requisitos funcionais. |
| --- | --- | --- |
| 1.2.3.2 | Diagrama de Casos de Uso | Diagrama que descreve a funcionalidade proposta do sistema. |
| 1.2.3.3 | Fluxo de Eventos de Casos de Uso | Tabela que descreve cada caso de uso. |
| 1.2.3.4 | Requisitos Não-Funcionais | Descreve os requisitos relacionados ao uso da aplicação em termos de desempenho, usabilidade, confiabilidade, segurança, disponibilidade, manutenção e tecnologias envolvidas. |
| 1.2.4.1 | Digrama de Contexto Arquitetural | Diagrama que representa todo o sistema como um único processo. |
| 1.2.4.2 | Relacionamentos UML para Arquétipos | Padrão de relacionamento entre as classes representado através de um digrama da UML. |
| 1.2.4.3 | Diagrama de Pacotes | Descreve os pacotes do sistema subdivididos em agrupamentos lógicos mostrando as dependências entre eles. |
| 1.2.4.4 | Instanciação dos Componentes | Descreve o relacionamento entre as instâncias do software. |
| 1.2.5.1 | Modelo Entidade- Relacionamentos | Descreve a estrutura lógica do banco de dados em formato gráfico. |
| 1.2.6.1 | Diagrama de Classe | Representa a estrutura e as relações das classes que servem de modelo para objetos. |
| 1.2.6.2 | Diagrama de Sequência | Representa a sequência de mensagens passadas entre objetos em um programa de computador. |
| 1.2.7.1 | Rastreabilidade dos Requisitos | Técnica utilizada para prover relacionamento entre requisitos, |

|  |  | arquitetura e implementação final do sistema auxiliando na compreensão dos relacionamentos existentes entre requisitos do software. |
| --- | --- | --- |
| 1.2.7.2 | Métricas | Medidas que indicam a qualidade de um software. |
| 1.2.7.3 | Testes | Resultado detalhado dos testes: Teste Unitário, Teste Mock, Teste de Sistema, Teste de Caminho Básico, Teste de Controle e Valor Limite e Teste Orientado a Objetos. |
| 1.2.7.4 | Design Patterns | Descreve o padrão de projeto utilizado. |
| 1.2.8.1 | Storyboarding | Representação das telas do software. |
| 1.2.8.2 | Estrutura Analítica de Projeto - EAP | Contém a subdivisão de cada tarefa do projeto. |
| 1.2.8.3 | Cronograma de Atividades | Contém detalhadamente as datas planejadas para realizar cada tarefa do projeto. |

Tabela 50 – Dicionário EAP

# Storyboarding

Figura 20 – Tela principal do Administrador.

Figura 21 -  Tela de Listagem de Funcionários cadastrados

Figura 22 - Tela de Listagem de Funcionários cadastrados

Figura 23 -  Tela de Cadastro de Produtos

Figura 24 -  Tela de Cadastro de Funcionários

Figura 25 – Tela para selecionar foto

Figura 26 - Tela para edição de Funcionários cadastrados

Figura 27 – Tela para edição de produto já cadastrado.

# Cronograma de Atividades

Figura 28 – Cronograma parte I

Figura 29 – Cronograma parte II

## BIBLIOGRAFIAS DE TEXTO

ZAMBARDA, Pedro. Techtudo. Apple faz 37 anos, conheça a história da empresa criada por Steve Jobs. Disponível em <http://www.techtudo.com.br/artigos/noticia/2013/04/apple-faz-37-anos-conheca-historia-da- empresa-criada-por-steve-jobs.html>. Acesso em 14 de agosto de 2017.

Diagrama de contexto. Disponível em <https://pt.wikipedia.org/wiki/Diagrama_de_contexto> Acesso em 22 de agosto de 2017.

Diagramas de Implementação. Disponível em < https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/pt- br/SS4JE2_7.5.5/com.ibm.xtools.modeler.doc/topics/cdepd.html> Acesso em 22 de agosto de 2017.

MACEDO, José Alexandro. Modelando objetos com cores – UML em cores. Disponível em http://jamacedo.com/2010/06/modelando-objetos-com-cores-uml-em-cores/>. Acesso em 22 de agosto de 2017.

Diagrama de Pacotes. Disponível em <https://pt.wikipedia.org/wiki/Diagrama_de_pacotes>. Acesso em 17 de agosto de 2017.

Modelo Entidade Relacionamento. Disponível em

<https://pt.wikipedia.org/wiki/Modelo_entidade_relacionamento>. Acesso em 17 de agosto de 2017.

Diagrama de Classes. Disponível em <https://pt.wikipedia.org/wiki/Diagrama_de_classes>. Acesso em 17 de agosto de 2017.

Diagrama de Sequência. Disponível em <https://pt.wikipedia.org/wiki/Diagrama_de_sequ%C3%AAncia>. Acesso em 22 de agosto de 2017.

FABRI, José Augusto. A rastreabilidade dos requisitos como importante fator da garantia de qualidade. Disponível em <https://engenhariasoftware.wordpress.com/2009/05/01/a-rastreabilidade-dos-requisitos-como- importante-fator-da-garantia-de-qualidade/>. Acesso em 22 de agosto de 2017.

Blog Free Clipart Website. Apple Clipart. Disponível em <http://diysolarpanelsv.com/creative-commons- apple-clipart.html#gal_post_9910_creative-commons-apple-clipart-8.png>. Acesso em 14 de agosto de 2017.